ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის (სამტრედიის  ქუჩიდან დიდუბის ხიდამდე) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-მშენებლობა

ტექნიკური დავალება

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირი ცენტრალური დანიშნულების ქუჩაა, რომლის საშუალებით დიდუბის რაიონის და ქალაქის მაცხოვრებლები უკავშირდებინ სხვადასხვა ქუჩებს და შიდა საუბნო გზებს, აკაკი წერეთლის გამზირის გასწვრივ განლაგებულია სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ობიექტები. გზის ორივე მხარეს განლაგებულია მრავალ სართულიანი შენობები. შესაბამისად ქუჩის გაწვრივ მრავლადაა მიერთებები და ადგილობრივი შესასვლელები.

გზაზე არსებული ასფალტბეტონის საფარი დაზიანებულია, რაც გამოწვეულია გაზრდილი სატრანსპორტო დატვირთვებით და მისგან გამოწვეულია ინტესიური ცვეთა. საფარზე შეინიშნება ბზარები, რომელიც ვრცელდება ასფალტბეტონის მთელ სიღრმეზე, სხვადასხვა დროს შეკეთებული ორმოები, ცალკეულ მონაკვეთებზე ჯდენები და ა.შ.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა და მოკლე აღწერა:

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს: დიდუბის რაიონში, რომელიც მოიცავს მთლიანად ა. წერეთლის გამზირს, რომლის სიგრძე 3.624 კმ-ია. აღნიშნული გზის ა/ბეტონის საფარი ამორტიზებულია, შეიმჩნევა ორმოები, ჯდენები, გრძივი და განივი ბზარები. ანალოგიური დაზიანებებია ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტროტუარების გარკვეულ ნაწილზე. საპროექტო გზის გრძივი და განივი პროფილები არ შეესაბამება ნორმებს, რაც ხელს უშლის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილებას.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვას, რომლის სამუშაო პროცესი განხორციელდება სამ მონაკვეთზე პარალელურად, წინასწარ დაყოფილი პიკეტაჟის შესაბამისად გამოცხადებული ტენდერების საფუძველზე.

შემსყიდველს აქვს წერეთლის გამზირის არსებული სიტუაციის ტოპო, საინჟინრო გეოლოგიური გამოკვლევა, “სსიპ თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო“ მიერ მოწოდებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დეტალური დიზაინი, გზის სავალ ნაწილზე საანგარიშო დატვირთვის შესახებ ინფორმაცია და ასევე, არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია, გაზსადენი, მაღალი ძაბვის კაბელები, კავშირგაბმულობის ქსელები და სხვა) ადგილმდებარეობის გეგმა. რომლის საფუძველზე მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს დეტალური პროექტირება. დოკუმენტაციას თან ერთვის ჩასატარებელ სამუშაოთა სავარაუდო ჩამონათვალი და მოცულობები (შენიშვნა: პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ზემოთ აღნიშნული მოცულობები არის საორეინტაციო და ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს. პრეტენდენტმა თავად უნდა მოახდინოს ზუსტი მოცულობების გაანგარიშება, ამასთანავე სრული პასუხისმგებლობა ფინანსური წინადადების მომზადებაზე აკისრია მას.)

დავალების მიზანი საპროექტო მომსახურებაზე:

მომსახურების მიწოდება მიზნად ისახავს აკაკი წერეთლის გამზირზე წარმოდგენილი საინჟინრო გეოლოგიური გამოკვლევის, არსებული სიტუაციის ტოპოგრაფიული გეგმის, “სსიპ თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო“ მიერ მოწოდებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დეტალური დიზაინის, გზის სავალ ნაწილზე საანგარიშო დატვირთვის შესახებ ინფორმაციის და არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია, გაზსადენი, მაღალი ძაბვის კაბელები, კავშირგაბმულობის ქსელები და სხვა) ადგილმდებარეობის გეგმის საფუძველზე სრულყოფილი რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, რაც გულისხმობს საპროექტო მონაკვეთზე გზის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური და ზოგადი სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო მახასიათებლებისა და მონაცემების განხილვას, შესწავლას და გაანალიზებას. საპროექტო გზის სავალ ნაწილზე საგზაო სამოსის კონსტრუქციის ტიპის შერჩევა უნდა მოხდეს საანგარიშო ღერძული დატვირთვებისა, სავალი ნაწილის ფაქტიური მზიდ უნარიანობისა და გეომეტრიული პარამეტრების გათვალისწინებით, რაც პროექტირების ეტაპზევე უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.

საჭიროა საავტომობილო გზის საფარიდან წყლის აცილების ღონისძიებების დაგეგმვა. კერძოდ, არსებული სიტუაციიდან და ინფრასტრუქტურის სამომავლო განვითარებიდან გამომდინარე, პროექტანტმა შესაბამისი გაანგარიშების საფუძველზე, შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-თან შეთანხმებით, უნდა გაითვალისწინოს ახალი სანიაღვრე ქსელის მოწყობა. ასევე, გაანგარიშების საფუძველზე განსაზღვროს მოსაწყობი ქსელის მილების დიამეტრი, მასალის და ქანობის შესაბამისობა საპროექტო სისტემასთან. ამასთან უნდა განისაზღვროს მოსაწყობი სანიაღვრე ქსელის საექსპლუატაციო ვადა.  სავალი ნაწილის ქვეშ შესაძლოა განთავსებული იყოს ძველი გაუქმებული კომუნიკაციების ქსელები, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც, მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს მათი დემონტაჟი და გატანა დამკვეთის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე.

დამკვეთს აქვს სანიაღვრე ქსელის მოწყობის კონცეპტუალური პროექტი, რომელიც შესაძლებელია დაზუსტდეს დეტალური პროექტირების ეტაპზე.

საპროექტო გზის მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს ველო-ბილიკი, წარმოდგენილი დიზაინის შესაბამისად. ველო-ბილიკი სიმაღლეში უნდა დაპროექტდეს ისეთ დონეზე, რომ გათვალისწინებულ იქნას წყლის აცილება, როგორც საპროექტო ბილიკზე, ასევე არსებულ ტროტუარზე და დარჩენილ გზის სავალ ნაწილზე.

გზის ორივე მხარეს არსებული ტროტუარების სიგანეები უნდა დაპროექტდეს წარმოდგენილი დიზაინის შესაბამისად და არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე.  ასევე, ტროტუარის გასწვრივ უნდა მოეწყოს თაროიანი ბეტონის ბორდიურები, ადგილზე ჩამოსხმის მეთოდით და ჩამკეტი ბორდიურები.  დამკვეთს დაგეგმილი აქვს ტროტუარის საფარის ქვეშ, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისთვის კაბელ არხების მოწყობა.

მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი დიზაინის შესაბამისად დააპროექტოს  საზოგადო ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილები და გამყოფი კუნძულები, რომელიც უნდა მოპირკეთდეს ბუნებრივი ქვით (ტრავენტინი, გრანიტი და ა.შ). დიზაინი და სახეობა უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.

მომსახურების მიწოდება ასევე, მიზნად ისახავს არსებული ხეების შემოფარგვლას ლითონის ცხაურებით, ტროტუარებზე კლუმბების მოწყობას (დამკვეთთან შეთანხმებით). რაც გულისხმობს სარწყავი სისტემის  მოწყობას, აქედან გამომდინარე საჭირო იქნება წყლის დაერთების წერტილების შეთანხმება GWP-სთან.

საპროექტო გზაზე აუცილებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთათვის ადაპტირებული გადასასვლელების და ტროტუარების მოწყობა, რაც გულისხმობს საქართველოს მთავრობის დადგენილება #41-ის „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და  გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესაბამისობას“.

მიმწოდებელი ვალდებულია ტექნიკური დავალებით გაუთვალისწინებელი გარემოების აღმოჩენის შემთხვევაში, გაითვალისწინოს მისი შეტანა საპროექტო დოკუმენტაციაში დამატებითი ანაზღაურების გარეშე (დამკვეთთან შეთანხმებით);

მუშა პროექტის შედგენა მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესების და სტანდარტების დაცვით:

  - განმარტებითი ბარათი უნდა შეიცავდეს: ობიექტის არსებული მდგომარეობის დეტალურ აღწერას, არსებული გზის ძირითად მაჩვენებლებს, რომლებიც ასახავენ გზის არსებულ პარამეტრებს და მის მდგომარეობას, გზის და ხელოვნური ნაგებობების აღწერას, საპროექტო გადაწყვეტილებებს, შესასრულებელ სამუშაოთა აღწერას და სხვა;

  - სიტუაციური გეგმები (რეპერების კოორდინატების მითითება) არსებული და საპროექტო მიწისქვეშა კომუნიკაციების და ქსელების დატანით;

  - სქემატური ნახაზები (საჭიროების მიხედვით);

  - განივი პროფილები, გადაღებული იქნას ყოველ 10-20 მ-ში (საჭიროების მიხედვით) და მახასიათებელ წერტილებში (უნდა შეიცავდეს: საპროექტო (წითელ), მიწის (შავ) და მუშა ნიშნულებს, მანძილებს მახასიათებელ წერტილებს შორის, განივი ქანობების გრაფიკულ ასახვას რიცხობრივ მაჩვენებლებთან ერთად, მიმდებარე სიტუაციას. დატანილი უნდა იყოს საპროექტო და არსებული ხელოვნური ნაგებობები პარამეტრებთან ერთად).

  - გრძივი პროფილები გზის ღერძის გასწვრივ, (უნდა შეიცავდეს: საპროექტო (წითელ), მიწის (შავ) და მუშა ნიშნულებს, კილომეტრაჟს, პიკეტაჟს და მანძილებს მახასიათებელ წერტილებს შორის, გრძივი ქანობების, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მრუდების გრაფიკულ ასახვას რიცხობრივ მაჩვენებლებთან ერთად, დატანილი უნდა იყოს საპროექტო და არსებული ხელოვნური ნაგებობები პარამეტრებით).

  - მოსაწყობი კომუნიკაციების (სანიაღვრე ქსელი) და ხელოვნური ნაგებობების მუშა ნახაზები (გეგმები, ჭრილები, სპეციფიკაციები და სხვა) და ანგარიშები (შეთანხმდეს შესაბამის სამსახურთან);

  - ცხრილები და უწყისები;

  - საპიკეტო უწყისები;

  - მოხვევის კუთხეების, სწორებისა და მრუდების უწყისი, რეპერების დამაგრების უწყისი, მრუდებზე ვირაჟების დაკვალვის უწყისი და სხვა;

  - კრებსითი უწყისები მასალების, საგზაო სამოსის ფართების, საკომუნიკაციო ჭების, მეორადი შესაძლო გამოსაყენებელი მასალების, ელექტროგადამცემი ხაზების, წყალსადენების, კავშირგაბმულობის კაბელების და სხვა კომუნიკაციების გადატანის და სხვა უწყისები, სადაც გარკვევით უნდა იყოს ასახული თითოეული სამუშაოს ზუსტი მოცულობები.

  - მოძრაობის ორგანიზაციის (საგზაო ნიშნები, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნა) პროექტის შედგენა. (შეთანხმდეს შესაბამის სამსახურ(ებ)თან);

  - მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საბაზრო ფასებით და სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულის მიხედვით, ასევე გამარტივებული ვერსია (სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მათ შორის გამარტივებულის ელ. ვერსია);

  - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებული უნდა იქნას სამუშაოების/მომსახურების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენების (ინერტული) განთავსება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე (ქ. თბილისში, გლდანის მუნიციპალიტეტი, თბილისის შემოვლითი გზის მე-15 კ.მ.-ის მიმდებარედ).

  - მშენებლობის ორგანიზაცია (მ.შ. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემები, კალენდარული გრაფიკები, მანქანა–მექანიზმების ჩამონათვალი, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები და სხვა);

  - საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ნაბეჭდი (2 ეგზემპლ.) და ელექტრო ვერსიის სახით (მათ შორის შეთანხმებები, წერილები, ექსპერტიზა, გეგმები), ფონტით-„sylfaen”, ხოლო ლათინური სიმბოლოები - „Galibri”-ით), პროექტი- „PDF” და „DWG”, პროექტის ვიზუალის რენდერები, დამკვეთთან შეთანხმებით; ხარჯთაღრიცხვა - „EXCEL” ფორმატში).

  - წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია დამოწმებული უნდა იყოს ბეჭდით და ხელმოწერით;

დამატებითი მოთხოვნები

პრეტენდენტს 2019 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს არანაკლებ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების 225%-ის ღირებულების, გზების მშენებლობის ან/და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია –ხელშეკრულებ(ები)ა, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა).

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

- პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

| ¹# | მანქანა–მექანიზმების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | safrezi meqanizmi | ცალი | 1 |
| 2 | avtogreideri | ცალი | 2 |
| 3 | eqskavatori | ცალი | 4 |
| 4 | დამტვირთავ-ექსკავატორი | ცალი | 4 |
| 5 | amwe saavtomobilo svlaze | ცალი | 2 |
| 6 | satkepni gluvvalciani (10-14 t | ცალი | 2 |
| 7 | satkepni pnevmaturi (14-20 t) | ცალი | 2 |
| 8 | satkepni vibraciuli (6 t) | ცალი | 2 |
| 9 | asfaltdamgebi meqanizmi | ცალი | 2 |
| 10 | avtogudronatori | ცალი | 2 |
| 11 | sarwyav-sarecxi manqana | ცალი | 2 |
| 12 | gzis mosaniSni manqana | ცალი | 1 |
| 13 | avtoTviTmcleli | ცალი | 12 |
| 14 | pnevamturi CaquCebi | ცალი | 4 |
| 15 | gruntis stabilizatori | ცალი | 1 |
| 16 | momsaxure manqana | ცალი | 3 |
| 17 | საგზაო ნიშნების და შემოსაზღუდი საშუალებების სრული კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი | კომპ. | 8 |

- თანხმობა მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შესახებ პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად და წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.

- პრეტენდენტს საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს  ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

- ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

- ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში, თითოეული პოზიციის ერთეული ფასის კლება უნდა განხორციელდეს ზღვრული ერთეულის ფასებიდან, არანაკლებ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებასა და პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასს შორის არსებული პროცენტული შემცირებით.

- საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 კალენდარული დღე (ექსპერტიზის მომსახურების ვადის ჩათვლით).

- საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

- საპროექტო დოკუმენტაციაზე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მხოლოდ სრული საინჟინრო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, რომელიც გაცემულ უნდა იქნას სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ. (ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი).

- შემსყიდველი უფლებამოსილია საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტით გადაცილებისათვის ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

- საპროექტო მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობებით და თანდართული კონცეპტუალური პროექტის მასალებზე დაყრდნობით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ტექნიკური რეგლამენტებისა და სტანდარტების და მათ საფუძველზე დამუშავებული ტექნიკური რეკომენდაციების, სახელმძღვანელოებისა და მითითებების მიხედვით;

- მიმწოდებელი ვალდებულია პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების წარმოების დროს კომუნიკაციაში იყოს მომიჯნავე მონაკვეთების პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების განმახორციელებელ კომპანიებთან, რათა საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოების განხორციელების პროცესში მიიღონ საერთო გადაწყვეტილებები

- სამუშაოების მიწოდების ვადა- წერილობითი დავალების შესაბამისად, 120 კალენდარული დღე.

- მიმწოდებელი ვალდებულია  ობიექტზე  სამუშაოები აწარმოოს  24 საათიან რეჟიმში.

- მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალების მიცემიდან  არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი; ასევე მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების მიწოდების ვადის ვადის გაზრდის შემთხვევაში წარმოადგინოს კორექტირებული კალენდარული გეგმა-გრაფიკი, რომელიც თან უნდა ახლდეს ვადის გაზრდის მოთხოვნის თაობაზე წარმოდგენილ წერილობით განაცხადს წინააღმდეგ შემთხვევაში დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

- შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში;

- ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით;

- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით. ხოლო 3 დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების  ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

- ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით;

- ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

- ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;

- შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში“ (ფორმა-2) მითითებული სამუშაოთა დასრულების თარიღი;

- იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს  შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

- შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი;

- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოებთან დაკავშირებით წერილობითი დავალების შესრულების დაწყებამდე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსთან შეათანხმოს სატრანსპორტო უსაფრთხოების სქემა.

- თუ კი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების 0,06 %-ის ოდენობით.

- მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

- მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა. კერძოდ:

- შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია წარმოადგინოს  გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი  ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

- მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

- სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურების მიზნით, უცხოური საწარმოს/უცხოური საწარმოს ფილიალის/წარმომადგენლობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში  წარმოგენილ, უცხო ქვეყანაში შედგენილ დოკუმენტზე ხელმოწერები დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიუსის ან შესაბამისი საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ, ხოლო ამ უკანასკნელის ხელმოწერა - ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული.

- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

- მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე  საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას.

- მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს სამშენებლო ობიექტებზე ამოჭრილი საკონტროლო კერნების სიცარიელეების შევსება ცივი ან ცხელი ა/ ბეტონის ნარევით.

- სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე დაყვანა.

- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან,  და ა. შ.

- გამარჯვების შემთხვევაში პრეტენდენტმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას, მყარ კონსტრუქციაზე (დგარი)  უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი  საინფორმაციო დაფა ზომით 200სმ X 150სმ, (BPG- ფორმატში, შრიფტი-მრგვლოვანი-2009/2010) შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი თანდართული ესკიზის შესაბამისად, დამკვეთთან შეთანხმებით.

- საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმებული მოძრაობის რეგულირების სქემის ბანერის ბეჭდვა ზომით 200სმ X 150სმ, ხოლო დიზაინი მასზე განთავსებული ინფორმაციით და მისი კონსტრუქციის განთავსება შესაბამის ლოკაციაზე შეათანხმოს დამკვეთთან.

- შემსყიდველის მხრიდან  ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო  პირი გიორგი მახარაძე  ტელ: 599535411 ელექტრონული ფოსტა: infrastructure@tbilisi.gov.ge.