სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულება

ქ.თბილისი

ერთის მხრივ,  ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდი“,  (მის: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. №20; ს/ნ: 404384974; სახაზინო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, TRESGE22, GE24NB0330100200165022; ტელ: 0322470014, ელ. ფოსტა info@tdf.ge) შემდგომში „შემსყიდველი“,  წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ოთარ ღლონტის სახით და და მეორეს მხრივ, -------- (შემდგომში „ მიმწოდებელი“ ) , წარმოდგენილი მისი დირექტორის --------- სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1.ხელშეკრულების საგანი,  ობიექტი და  ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

1.1 ხელშეკრულების საგანია: ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში,  ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა, ამასთანავე, ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას, აღნიშნული პროექტის შეთანხმებას სსიპ არქიტექტურის სამსახურთან და შესაბამისი დემონტაჟის მშენებლობის ნებართვის მიღებას, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

1.2 ხელშეკრულების ობიექტია: ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში,  ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, არსებული ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადება, აღნიშნული პროექტის შეთანხმება სსიპ არქიტექტურის სამსახურთან და შესაბამისი დემონტაჟის მშენებლობის ნებართვის მიღება.

1.3 შესყიდვის საშუალება -გამარტივებული შესყიდვა

1.4 გამარტივებული შესყიდვის ნომერი :------------------;

1.5 კლასიფიკატორის კოდი_71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები.

1.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის  2022 წლის ------ და მოქმედებს ---- წლის ----ჩათვლით.

2. ხელშეკრულების  ღირებულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა  ლარში

2.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს --------  ( ---------------------) ლარს , ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.3 დანართები თან ახლავს წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს:

2.3.1	დანართი N1 - პროექტირების ეტაპები დეტალური აღწერით და ანაზღაურების ოდენობა;

2.3.2	დანართი N2 - ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სავარაუდო ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები;

2.3.3	დანართი N3 - ასაშენებელი ბინების შესახებ ინფორმაცია;

2.3.4	დანართი N4 –  რემონტის კონდიცია ბინებისათვის;

2.3.5	დანართი N5 –  კომერციული ფართისა და თეთრი კარკასის კონდიცია;

3. მომსახურების გაწევის პირობები და ვადები

3.1	საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ვადა განისაზღვრება წერილობით, თითოეულ ეტაპზე: I ეტაპისთვის წერილობითი დავალების გაცემიდან არაუმეტეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღე, II ეტაპისთვის წერილობითი დავალების გაცემიდან არაუმეტეს 120 (ასოცი) კალენდარული დღე.  III ეტაპი -საავტორო ზედამხედველობის ფარგლებში გაწეული მომსახურება დასრულებულად ჩაითვლება და მიმწოდებელთან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის სარემონტო სამუშაოების) დასრულებისა და ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ.

3.2 მიმწოდებელს დავალება თითოეულ ეტაპზე განესაზღვრება წერილობით დამკვეთის მიერ.

3.3 მიმწოდებელმა, უნდა გაითვალისწინოს I ეტაპზე, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება N41 „ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა -ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“დამტკიცების თაობაზე დადგენილების მიხედვით“ დამუშავდეს პროექტი იმგვარად, რომ განშლებში ჩადებული ბინის კვადრატულობები მაქსიმალურად ემთხვეოდეს საპროექტო ბინის ფართებს. ამასთან, მეორე ეტაპზე გადასვლის  დროს პროექტში ჩადებული ფართები აღარ უნდა შეიცვალოს. აღნიშნული ფართები უნდა დაპროექტდეს რემონტის გათვალისწინებით, ხოლო კომერციული და ნამატი ფართები ე.წ. „თეთრი კარკასის“ კონდიციით. რემონტის გათვალისწინებით დასაპროექტებელი საერთო ფართობი დაზუსტდეს დამკვეთთან შეთანხმებით. ასევე, აუცილებელია რომ, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი იყოს ენერგო ეფექტური. II ეტაპზე სრულად დამუშავებული არქიტექტურული პროექტი მიმწოდებელმა უნდა შეათანხმობს ქ.თბილისის არქიტექტურის  სამსახურში.

3.4 მიმწოდებელი გაუწევს საავტორო ზედამხედველობას, ამ სამუშაოების წარმოების მთელ პერიოდში ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების ჩათვლით.საავტორო ზედამხედველობაზე გაფორმდება ხელშეკრულების დამატება ზედამხედველობისთვის განკუთვნილი გრაფიკის შედგენით და საავტორო ზედამხედველობის ჟურნალის წარმოებით.

3.5	მიმწოდებელმა  უნდა უზრუნველყოს შესრულებული, საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, შესაბამისი დასკვნების წარმოდგენა, რომელიც გაცემული უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“- ს ან სხვა აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულების მიერ, ისევე როგორც გამოვლენილი ხარვეზების გასწორება, ასევე პროექტ(ებ)ის / დოკუმენტ(ებ)ის კორექტირების საჭიროების შემთხვევაში  აღნიშნულის დაექსპერტება.	მიმწოდებელის მიერ წარმოდგენილ ფასში გათვალისწინებულია სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტიზის ორგანოს ექსპერტიზის დასკვნის ღირებულება.

3.6 პროექტი წარმოდგენილად ჩაითვლება ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ყველა საპროექტო დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში.

3.7 სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების დანართის (ტექნიკური დავალება) შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3.8 საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი : ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. N20.

4.გასაწევი მომსახურების ხარისხი

4.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ გაწეული მომსახურების ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია აცნობოს მიმწოდებელს საპროექტო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შენიშვნის გაცნობიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უხარისხოდ შესრულებული მომსახურების ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ( ინსპექტირება )

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს  შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდის თანამშრომლები ან / და სამსახურის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ(ებ)ი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპქტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტოლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ

6.2 მიღება -ჩაბარების აქტები გაფორმდება ეტაპობრივად, და ანაზღაურება განხორციელდება შემდეგი გრაფიკით:

I ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ   შესასყიდი მომსახურების სრული ღირებულების  20%-ის ოდენობით;

II ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ  შესასყიდი მომსახურების სრული ღირებულების  70%-ის ოდენობით;

III ეტაპის  მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ   შესასყიდი მომსახურების სრული საპროექტო   ღირებულების  10%-ის ოდენობით,  სამშენებლო  სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების და სამშენებლო სამუშაოების სრულად დასრულების შემდგომ.  საავტორო ზედამხედველობის ფარგლებში გაწეული მომსახურება დასრულებულად ჩაითვლება და მიმწოდებელთან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის სარემონტო სამუშაოების) დასრულებისა და ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ.

6.3 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ მიერ შესაბამისი უფლებამოსილებით განსაზღვრული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად,  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7.ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ქართულ ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2022-2024 წლების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით (2022 წ.-20%, 2023 წ. - 70%, 2024 წ. 10%), ეტაპობრივად, დანართი N1-ში მითითებული გრაფიკის გათვალისწინებით, ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ანაზღაურებისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს  10 ( ათი ) სამუშაო დღეში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით  საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული გაწეული მომსახურები ღირებულების ანაზღაურებისას , ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შედეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება ( ავანსი ) არ გამოიყენება.

8.ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

( საჯარიმო სანქციები, ფორმა , ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს მაჟორული პირობების გარდა ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით  შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 თითოეული ეტაპისთვის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

8.3 ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისიწინებული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია, ხელშეკრულების ღირებულების  0,6%-ის ოდენობით

8.4 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან  10 ( ათი ) კალენდარული დღის ვადაში.

8.5 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02% -ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.

9.ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელსეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება , მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება , რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმეების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის ვადის 7 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ა)მიმწოდებლის მიერ I და II ეტაპებისთვის განსაზღვრული მომსახურების დასრულების ვადის 7 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ)ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის შემთხვევაში.

გ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა , რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში , მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს  ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობების გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

10.1 იმისათვის რომ, თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო , გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, რომელიც უნდა წარმოადგინოს მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან  7 ( შვიდი ) სამუშაო დღის ვადაში , ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით , რომლის მოქმედების  ვადა  60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში,  ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დასრულების ვადას.

10.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში , დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

10.3 მიმწოდებლისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახუროს“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან ეროვნულ ვალუტაში-ლარში.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი-სტიქიური მოვლენები , გაფიცვები , საბოტაჟი ან სხვა საქარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები , რომელიც  არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და  მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით  აგრძელებს ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები , რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება ( მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა ) უნდა გაფორმდეს წერილობით-მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას.მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. ღირებულება

13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობით შეტყობინება , რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით , რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

14.2 ტელეფონით,ელექტრონული ფოსტით ან/ ფაქსით ურთიერთობისთვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები : ----------------------;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები : ------------------;

14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ) ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივმათ შორის წარმოქნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან  30 ( ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწნებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მომწოდებელს

15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით , გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16.სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით

16.2  ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს ტანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ( ერთი პირი მიმწოდებელტან და ამი პირი შემსყიდველთან).ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3  წინამდებარე  ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ , რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა შორის.

„შემსყიდველი“                                                                                                         „მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდი“                              -----------------------------------------

(ს/ნ: 404384974)                                                                             ------------------------------------------

დირექტორი:                                                                                 ------------------------------------------

ოთარ ღლონტი                                                                             ------------------------------------------